**Actividad 1. Primera fase de desarrollo, revisión y ajuste de los Sprints**

**Backlog:**



Cambios:

Se cambia status de registro de clientes de en proceso a terminado.

***El ajuste realizado es agregar una Portada a las actividades por realizar, ya que una portada no estaba agregada y debería de ser una de las primeras cosas a realizar para poder darle presentación al sitio web.***

***Se cambia status de portada a en proceso, lo cual indica que se empezará con esa tarea del backlog***

***Se hace un ajuste en los enunciados de historia de lista de productos y catálogos se vuelve a organizar las tareas en un solo enunciado de historia***

En la siguiente tabla se ven reflejados los cambios

Se agrega una leyenda al final de la tabla explicando brevemente en que consiste la portada, cambios que se verán reflejados en el formato Sprint

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión/ Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad |
| Registro de clientes | Se necesita una sección en la página web en donde se puedan registrar los clientes, crear su perfil, registrarse | Register | Terminado | 10 | 1 | Alta |
| Portada | Se necesita una portada como página principal la cual se la presentación de la página web | Cover | En proceso | 5 | 1 | Alta |
| Lista de productos | Se necesita la lista de productos para poder ponerlos en el sitio web | List | No iniciado | 20 | 2 | Alta |
| Filtro de búsqueda | Se necesita un filtro y barra de búsqueda, con la finalidad de una manera más fácil de buscar y encontrar productos | Filter | No iniciado | 20 | 4 | Baja |
| Botón para agregar al carrito y botón para poder comprar | Opción de compra y carrito de compras | Purchase | No iniciado | 20 | 5 | Baja |

En la página se necesitará un fondo, una imagen representativa, un menú para las siguientes categorías, algun mensaje de bienvenida y presentación de la marca.