**Formato Sprint:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| **Portada** | **20** | **Alexander Leon** | En proceso | **10 días** |  |  |  |  |  | **Si** |
| Elaboración del contenido, imagen representativa y fondo | 5 | Alexander Leon | En proceso | 3 días | 1h | 1h | 1h |  |  | Si |
| Creación del menú para categorías | 5 | Alexander Leon | En proceso | 3 días | 1h | 1h |  |  | 1h | Si |
| Elaboración del mensaje de bienvenida y presentación de la marca | 5 | Alexander Leon | En proceso | 3 días | 1h | 1h |  | 1h |  | Si |
| Elaboración de vínculo para registro de clientes | 5 | Alexander Leon | En proceso | 1 día | 1h |  |  |  |  | Si |
| **Registro de clientes** | **10** | **Alexander Leon** | terminado | **10 días** |  |  |  |  |  | **Si** |
| Creación de cuentas | 4 | Alexander Leon | terminado | 4 días | 1h | 1h | 1h | 1h |  | Si |
| Inicio de sesión | 2 | Alexander Leon | terminado | 2 días | 1h |  |  | 1h |  | Si |
| Botón de recuperación de contraseña | 2 | Alexander Leon | terminado | 2 días | 1h |  | 1h |  |  | Si |
| Menú de vinculación de otras paginas | 2 | Alexander Leon | terminado | 2 días | 1h |  |  |  | 1h | Si |
| **Lista de productos/catalogo** | **40** | **Alexander Leon** | No iniciado | **20 días** |  |  |  |  |  | **Si** |
| Elaborar lista de productos | 5 | Alexander Leon | No iniciado | 3 días | 2h |  | 1h |  | 1h | Si |
| Poner lista de productos en el sitio web | 10 | Alexander Leon | No iniciado | 3 días | 2h | 1h |  |  | 1h | Si |
| Separarlos por categorías | 15 | Alexander Leon | No iniciado | 3 días | 2h | 1h |  |  | 1h | Si |
| Poner cada producto en su categoría correspondiente | 10 | Alexander Leon | No iniciado | 5 días | 2h | 1h | 2h | 1h | 1h | Si |
| Crear opción de cuantos artículos hay disponibles | 5 | Alexander Leon | No iniciado | 2 días | 2h | 2h |  |  |  | Si |
| Agregar imágenes de los productos | 5 | Alexander Leon | No iniciado | 2 días | 3h |  |  |  | 2h | Si |
| Agregar detalles /información de los productos | 5 | Alexander Leon | No iniciado | 2 días | 3h |  |  |  | 3h | Si |
| **Filtro de búsqueda** | **40** | **Alexander Leon** | No iniciado | **14 días** |  |  |  |  |  | **Si** |
| Creación de barra de búsqueda | 10 | Alexander Leon | No iniciado | 3 días | 1h | 1h |  | 1h |  | Si |
| Agregar opción de filtrado | 10 | Alexander Leon | No iniciado | 3 días | 1h | 1h |  |  | 1h | Si |
| Agregar opción de filtrar por orden alfabético | 10 | Alexander Leon | No iniciado | 3 días | 1h | 1h |  | 1h |  | Si |
| Relevancia de productos por nombre | 10 | Alexander Leon | No iniciado | 5 días | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | Si |
| **Botón para agregar al carrito y botón para poder comprar** | **40** | **Alexander Leon** | No iniciado | **14 días** |  |  |  |  |  | **Si** |
| Crear apartado de carrito de compras | 5 | Alexander Leon | No iniciado | 3 días | 2h |  | 1h |  | 2h | Si |
| Vinculación de la página a las otras del sitio web | 5 | Alexander Leon | No iniciado | 3 días | 1h |  | 1h |  | 1h | Si |
| Crear opción de agregar más artículos desde el carrito | 10 | Alexander Leon | No iniciado | 3 días | 1h |  | 1h |  | 1h | Si |
| Agregar espacio para que el usuario realice los pagos | 10 | Alexander Leon | No iniciado | 5 días | 2h | 1h | 1h | 1h | 1h | Si |
| Total | **180** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |