**Formato para el backlog**

**Elaborado por: Alexander Leon**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión/ Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios |
| Registro de clientes | Se necesita una sección en la página web en donde se puedan registrar los clientes, crear su perfil, registrarse | Register | En proceso | 10 | 1 | Alta | Esencial para proporcionar una experiencia personalizada y segura. |
| Lista de productos | Se necesita la lista de productos para poder ponerlos en el sitio web | List | No iniciado | 20 | 2 | Alta | La lista de productos son todos los objetos que los clientes pueden comprar |
| Catálogos | Se necesitan secciones con catálogos, con la finalidad de una mejor organización | Catalog | No iniciado | 20 | 3 | Media | La presentación clara de productos y categorías facilita la navegación y la compra. |
| Filtro de búsqueda | Se necesita un filtro y barra de búsqueda, con la finalidad de una manera más fácil de buscar y encontrar productos | Filter | No iniciado | 20 | 4 | Baja | Fundamental para la funcionalidad principal del sitio: realizar transacciones en línea. |
| Boton para agregar al carrito y botón para poder comprar | Opción de compra y carrito de compras | Purchase | No iniciado | 20 | 5 | Baja | Mejora la experiencia del usuario al permitir una búsqueda rápida y personalizada. |

https://trello.com/b/yuknZ4w4/backlog-and-sprint

Radigan, D. D. (s. f.). *¿Qué son los puntos de historia en la metodología ágil y cómo se estiman?* Atlassian. https://www.atlassian.com/es/agile/project-management/estimation#:~:text=Los%20puntos%20de%20historia%20recompensan,no%20en%20el%20tiempo%20dedicado.

Asana. (n.d.). *Plantilla para planificación de sprints • Asana [2024] • Asana*. Asana. <https://asana.com/es/templates/sprint-planning>

pmoinformatica.com. (2016, November 2). *Plantillas Scrum: Lista de tareas de la iteración (sprint backlog)*. <https://www.pmoinformatica.com/2016/11/plantillas-scrum-sprint-backlog.html#more>

pmoinformatica.com. (2012, October 1). *Plantillas Scrum: historias de usuario y criterios de aceptación*. https://www.pmoinformatica.com/2012/10/plantillas-scrum-historias-de-usuario.html

Ramos, J. (n.d.). *Scrum: ¿Qué es el Product Backlog?* Programación Y Más. https://programacionymas.com/blog/scrum-product-backlog