|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Sprint | Encargado | Reunión de planificacion |
| **Registro de clientes** | **Sprint 1** | **Alexander Leon** | **Si** |
| **Creación de cuentas** | Tarea 1 | **Alexander Leon** | En proceso |
| *Diseñar el formulario de registro.* | Subtarea | **Alexander Leon** | En proceso |
| *Crear botones para cuenta nueva* | Subtarea | **Alexander Leon** | En proceso |
| *Generar ventanas emergentes que confirmes las acciones, tales como indicando un registro exitoso* | Subtarea | **Alexander Leon** | En proceso |
| **Inicio de sesión** | Tarea 2 | **Alexander Leon** | Pendiente de realizar |
| *Diseñar el formulario de inicio de sesión.* | Subtarea | **Alexander Leon** | Pendiente de realizar |
| *Desarrollar la funcionalidad de autenticación de usuarios.* | Subtarea | **Alexander Leon** | Pendiente de realizar |
| *Generar alerta en caso de que se ingrese usuario o contraseña incorrecta* | Subtarea | **Alexander Leon** | Pendiente de realizar |
| **Recuperación de contraseña** | Tarea 3 | **Alexander Leon** | Pendiente de realizar |
| *Diseñar e implementar la interfaz de recuperación de contraseña.* | Subtarea | **Alexander Leon** | Pendiente de realizar |
| *Desarrollar la lógica para enviar correos electrónicos de restablecimiento de contraseña.* | Subtarea | **Alexander Leon** | Pendiente de realizar |
| *Implementar la funcionalidad de restablecimiento de contraseña.* | Subtarea | **Alexander Leon** | Pendiente de realizar |
| **Menú principal** | Tarea 4 | **Alexander Leon** | Pendiente de realizar |
| *Creación de hipervínculos a otras secciones del sitio web* | Subtarea | **Alexander Leon** | Pendiente de realizar |
| *Diseño del menú y posicionamiento dentro de la página* | Subtarea | **Alexander Leon** | Pendiente de realizar |

Sprint Schedule 1:

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |