**Formato Sprint:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| **Registro de clientes** | **20** | **Alexander Leon** | En proceso | **14 días** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **Si** |
| Creación de cuentas | 5 | Alexander Leon | En proceso | 3 días | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | Si |
| Inicio de sesión | 5 | Alexander Leon | No iniciado | 1 días | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | Si |
| Botón de recuperación de contraseña | 5 | Alexander Leon | No iniciado | 1 días | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | Si |
| Menú de vinculación de otras paginas | 5 | Alexander Leon | No iniciado | 9 días | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | Si |
| **Lista de productos** | **40** | **Alexander Leon** | No iniciado | **14 días** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **Si** |
| Elaborar lista de productos | 5 | Alexander Leon | No iniciado | 3 días | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | Si |
| Poner lista de productos en el sitio web | 10 | Alexander Leon | No iniciado | 1 días | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | Si |
| Separarlos por categorías | 15 | Alexander Leon | No iniciado | 1 días | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | Si |
| Poner cada producto en su categoría correspondiente | 10 | Alexander Leon | No iniciado | 9 días | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | Si |
| **Catálogos** | **40** | **Alexander Leon** | No iniciado | **14 días** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **Si** |
| Revisión y modificación de catálogos | 5 | Alexander Leon | No iniciado | 3 días | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | Si |
| Crear opción de cuantos artículos | 5 | Alexander Leon | No iniciado | 1 días | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | Si |
| Agregar imágenes a los productos | 5 | Alexander Leon | No iniciado | 1 días | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | Si |
| Revisar detalles/información de los productos | 5 | Alexander Leon | No iniciado | 9 días | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | Si |
| **Filtro de búsqueda** | **40** | **Alexander Leon** | No iniciado | **14 días** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **Si** |
| Creación de barra de búsqueda | 10 | Alexander Leon | No iniciado | 3 días | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | Si |
| Agregar opción de filtrado | 10 | Alexander Leon | No iniciado | 1 días | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | Si |
| Agregar opción de filtrar por orden alfabético | 10 | Alexander Leon | No iniciado | 1 días | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | Si |
| Relevancia de productos por nombre | 10 | Alexander Leon | No iniciado | 9 días | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | Si |
| **Botón para agregar al carrito y botón para poder comprar** | **40** | **Alexander Leon** | No iniciado | **14 días** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **Si** |
| Crear apartado de carrito de compras | 5 | Alexander Leon | No iniciado | 3 días | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | Si |
| Vinculación de la página a las otras del sitio web | 5 | Alexander Leon | No iniciado | 1 días | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | Si |
| Crear opción de agregar más artículos desde el carrito | 10 | Alexander Leon | No iniciado | 1 días | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | Si |
| Agregar espacio para que el usuario realice los pagos | 10 | Alexander Leon | No iniciado | 9 días | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | Si |
| Total | **180** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**https://trello.com/invite/b/yuknZ4w4/ATTIbb37861779b3b54f3da99af5ca67c55100AEB269/backlog-and-sprint**