**Proyecto II**

**Actividad 1 - Protocolo TCP/IP Actividad preliminar. Retomando mi primer sprint**

**Trabajo en equipo:**

**Integrantes:**

Alexander Leon

Kevin Salceda

Alba Anguiano

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA – SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL

Text, icon

Description automatically generated

**Presentación del Proyecto**

El proyecto elegido para esta actividad fue la creación de un sitio web para “TIENDA DE CELULARES”. El cliente nos solicita un sitio web donde puedan visualizarse los productos que tiene disponibles para venta y donde los usuarios puedan registrarse para realizar compras.

El cliente desea que los productos puedan agruparse para facilitar la navegación y la búsqueda por parte de los usuarios, al mismo tiempo que pueda tener una base de datos de los usuarios para realizar los envíos una vez confirmadas las ventas.

**Roles del equipo:**

**Primera junta: Segunda junta: Tercer junta:**

**Product Owner:** Alexander Leon **Product Owner:** Kevin Salceda **Product Owner:** Alba Anguiano

**Scrum master:** Kevin Salceda **Scrum master:** Alba Anguiano **Scrum master:** Alexander Leon

**Desarrollador**: Alba Anguiano **Desarrollador:** Alexander León **Desarrollador:** Kevin Salceda

**Resultados de las reuniones:**

* Reunión 1. Lunes, 11 de Marzo:

Presentación de los 3 proyectos y discusión para elección del proyecto del equipo.

* Reunión 2. Miércoles, 13 de Marzo

Definición de roles y revisión del progreso

* Reunión 3. Viernes, 15 de Marzo

Registro de avances semanales

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | | Alias | Estado | Dimensión/ Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios |
| Registro de clientes | Se necesita una sección en la página web en donde se puedan registrar los clientes, crear su perfil, registrarse | Register | | En proceso | 10 | 1 | Alta | Esencial para proporcionar  una experiencia  personalizada y segura. |
| Lista de productos | Se necesita la lista de productos para poder ponerlos en el sitio web | | List | No iniciado | 20 | 2 | Alta | La lista de productos  son todos los objetos  que los clientes pueden  comprar |
| Catálogos | Se necesitan secciones con catálogos, con la finalidad de una mejor organización | | Catalogo | No iniciado | 20 | 3 | Media | La presentación clara  de productos y categorías  facilita la navegación y la  compra. |
| Filtro de búsqueda | Se necesita un filtro y barra de búsqueda, con la finalidad de una manera más fácil de buscar y encontrar productos | | Filter | No iniciado | 20 | 4 | Baja | Fundamental para la  funcionalidad principal  del sitio: realizar  transacciones en línea. |
| Botón para agregar al carrito y botón para poder comprar | Opción de compra y carrito de compras | | Purchase | No iniciado | 20 | 5 | Baja | Mejora la experiencia  del usuario al permitir  una búsqueda rápida y  personalizada. |

**Formato para el backlog**

**Ajustes y modificaciones- Semana 1:**



**Calendario de reuniones:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **domingo** | | **lunes** | | **martes** | | **miércoles** | | **jueves** | | **viernes** | | **sábado** | |
| **25** |  | **26** |  | **27** |  | **28** |  | **29** |  | **1** |  | **2** |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **3** |  | **4** |  | **5** |  | **6** |  | **7** |  | **8** |  | **9** |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **10** |  | **11** | **Primera junta** | **12** |  | **13** | **Segunda junta** | **14** |  | **15** | **Tercera junta** | **16** |  |
|  | | Planeación de proyecto | |  | | Cambios al backlog | |  | | Revisión de cambios | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | | Dia de entrega | |
|  | | PO: Alexander Leon | |  | | PO: Kevin Salceda | |  | | PO:Alba Anguiano | |  | |
|  | | SM: Kevin Salceda | |  | | SM: Alba Aguiano | |  | | SM: Alexander Leon | |  | |
|  | | DEV: Alba Anguiano | |  | | DEV: Alexander Leon | |  | | DEV: Kevin Salceda | |  | |
| **17** |  | **18** |  | **19** |  | **20** |  | **21** |  | **22** |  | **23** |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **24** |  | **25** |  | **26** |  | **27** |  | **28** |  | **29** |  | **30** |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **31** |  | **1** |  | En la primera reunión se eligió el proyecto a trabajar y se compartió la información | | | | | | | | | |
|  | |  | |
|  | |  | | En la segunda reunión se habla de los cambios necesarios para el backlog | | | | | | | | | |
|  | |  | |
|  | |  | | En la tercera reunión se revisan los cambios realizados tanto en el backlog como en el código | | | | | | | | | |
|  | |  | |